M E R K B L A T T

FÜR DIE ABRECHNUNG VON FÖRDERANSUCHEN

# Standortinitiative

In der Standortinitiative gibt es zwei Abrechnungsschritte:

# Z W I S C H E N A B R E C H N U N G :

# Sobald 1/2 des Bauvolumens		= 50 % des zugesagten Förderbetrages verrechnet und bezahlt ist

Folgende Unterlagen müssen bei der Teilzahlung vorliegen:

- Gültige Baubewilligung + Baupläne

- die ersten 10 Blätter des Bautagesberichtes in Kopie

- (Teil)Rechnungen in Kopie
über förderbare Bauleistungen im Mindestausmaß der in der Zusage genannten Höhe (entspricht 50 % der Bemessungsgrundlage) exkl. MwSt.

- Zahlungsbelege zu den (Teil)Rechnungen (siehe geeignete Zahlungsbelege)

geeignete ZAHLUNGSBELEGE sind:

entweder: 	Überweisungsauftrag / Durchschrift (+ ev. Sammelüberweisungsblatt) und entsprechender Bank-Kontoauszug (bei Abrechnung durch Leasinggesellschaften genügen firmenmäßig gezeichnete Überweisungsträger)

oder: 	detaillierte Lieferantenbestätigung über die Begleichung der jeweiligen Rechnung

oder:	detaillierte Bankbestätigung über exakt dokumentierten Zahlungsfluss (Quellen-Konto/Inhaber, Ziel-Konto/Inhaber, Betrag, Durchführungsdatum, ev. Verwendungszweck)

## E N D A B R E C H N U N G :

Sobald das Bauvorhaben zur				Restförderung auf Basis der

Gänze abgerechnet und ausbe-			tatsächlichen angefallenen Gesamtkosten

zahlt ist (außer Haftrücklässe)

Für die Endabrechnung sind folgende Unterlagen erforderlich:

- Endabrechnung durch einen Architekten, staatlich beeideten Ziviltechniker oder planenden Baumeister (Zusammenfassung Ist-Kosten) bestätigen lassen

- alle Rechnungen in Kopie über förderbare Planungs- und Baukosten (Erläuterungen zur Kostenaufstellung) sowie allfällige Beratungs- und Nebenkosten

- dazugehörige Detailunterlagen (Leistungsverzeichnisse, Auftragsbriefe, Angebote, Aufmasslisten etc.

- Rechnungszusammenstellung (Excel-Liste); bitte alle Rechnungen nach Gewerken geordnet entsprechend eintragen

Nach der Endabrechnung vorgelegte Rechnungen können nicht mehr berücksichtigt werden.

- legen Sie bitte zu den Rechnungen (wie Baumeister, Elektriker, Heizung/ Klima/Lüftung, Innausbau, Dachdecker, etc.) die Zahlungsbelege (siehe geeignete Zahlungsbelege) bei

- Sollte der Bau von einem Generalunternehmen errichtet werden, benötigen wir auf jeden Fall die Subunternehmer-Rechnungen.

Beachten Sie bitte:

- Überprüfen Sie vor Einreichung der Endabrechnung unbedingt gewissenhaft, ob tatsächlich alle Rechnungen zur Gänze ausbezahlt sind (unbeschadet allfälliger Haftrücklässe) und die übermittelten Zahlungsbelege tatsächlich den vollständigen Zahlungsfluss der entsprechenden Rechnung umfassen.